盱眙县淮河干流综合治理生态廊道建设项目（打石山段）土方工程

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2020年10月29日

# 第一部分、投标须知附表

### 一、投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 盱眙县淮河干流综合治理生态廊道建设项目（打石山段）土方工程 |
| 2 | 工程地点 | 盱眙县河桥镇打石山 |
| 3 | 招标内容 | 招标范围为土方购置回填压实约12万方，建筑垃圾清运约5万吨。 |
| 4 | 工程限价 | （1）土方购置回填压实最高限价27元/m3、土方实际丈量，土方购置回填压实投标报价高于最高限价的，将否决其投标； (2)建筑垃圾底价20元/吨，建筑垃圾清运投标报价低于底价的，将否决其投标。 |
| 5 | 招标人 | 江苏天源建设集团有限公司 |
| 6 | 工期及地点 | 工期：2020年11月30日前。 工程地点：招标人指定地点。 供货计划满足招标人工程施工进度计划要求,以甲方通知时间为准。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由投标人承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整工期期的权利，投标人不得因此增加费用。 |
| 7 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人必须具有独立法人资格。 （2）投标人具有与该项目规模相适应的、符合运输密闭要求且自有的相应数量新型渣土车或新能源渣土车60辆（含60辆）以上（核准运输车辆数以主管部门备案数据或车辆登记证书为准）。 （3）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，只能有一家参加本次投标。 （4）投投标截止日起算，前2年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近2年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(提供承诺函)。 （5）不接受联合体投标。 （6）投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形,投标人在投标文件中提供相应的查询网页截图。 （7）不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形,投标人在投标文件中提供相应的查询网页截图。 （8）参加本工程投标的投标单位代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件。 （9）投标人的资质应符合本条（1）-（8）要求，否则作资格审查不合格处理。 |
| 8 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定单价，士方运至甲方指定区域，土方购置回填压实投标人最终按照实际丈量工程量结算，建筑垃圾清运投标人最终按照以实际量为准结算。 投标人投标时，应详细了解本文件招标内容，充分考虑各项综合因素后进行报价，综合单价包括但不限于：土源购置费、土方回填压实费（包括人工费、机械费等）、建筑垃圾装车费、运输费、装卸费、保险费、环保费、管理费、利润、税金及土方工程所发生的一切其他费用。 |
| 9 | 质量标准 | 合格 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件的有效期为开标之日后的60天，在投标文件有效期内撤销投标文件将没收其投标保证金。 |
| 11 | 投标文件签署 | 1、提交的纸质投标文件为壹份、装袋密封。投标文件所有内容（签字除外）一律机打，手写无效，装订成册。 2、正式投标文件的任何一页都不应修改。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或授权委托人签字并盖章。 3、投标文件恕不退还。 |
| 12 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 地 点: 江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室。 地 址：江苏省盱眙县淮河北路295号。 联系人：杨婷婷（13915177051） 投标截止时间:2020年11月2日14:30时作为截至日期，逾期按投标人自动放弃处理。 各投标人由其法定代表人（或委托代理人）持本人身份证准时现场参加开标会议。 |
| 13 | 投标保证金 | 所有参与投标的单位开标时提交现金 壹万元 投标保证金，未中标的投标人保证金当场退还，拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标后五日内提交履约保证金：履约保证金按壹拾万元收取。工程完工验收合格后一个月内无息退还，退还所需材料：履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明（以上材料均为提供原件） |
| 15 | 投标文件组成 | 投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、营业执照复印件、开户许可证（基本存款账户信息）复印件、承诺书、资格审查资料。 |
| 16 | 评标 | 最低价中标的原则确定中标单位。 |
| 17 | 踏勘现场 | 本工程不组织现场踏勘 |
| 18 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订合同则没收投标保证金。 |
| 19 | 付款条件 | 工程完成工作量50%时付已完工程量的30%进度款，工程量累计完成至70%时，累计付至已完工程量的50%进度款；完工验收合格后付至已完工程价款的70%，审计结束后付至已完工程价款的90%；余款在工程竣工验收合格之日起二年后无质量问题一次性无息付清。 |

二：投标文件否决性条款摘要及评标

| （一） | 否决条款：投标人及投标文件符合下列否决投标条款之一的，其投标文件予以否决 |
| --- | --- |
| （1） | 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； |
| （2） | 投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不接受联合体投标）； |
| （3） | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； |
| （4） | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| （5） | 投标报价低于成本、高于招标文件设定的最高投标限价或者低于招标文件设定的最低底价； |
| （6） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； |
| （7） | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| （8） | 投标人的法定代表人或其委托代理人未按规定出席开标会的； |
| (9) | 与资格审查有关的资料，投标人未提供复印件或复印件未加盖公章装订在投标文件中的； |
| (10) | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按照要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的； |
| （二） | 评标及推荐中标候选人：评标委员会以最低价中标原则在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: |
| （1） | 评标委员会应当按照投标须知的规定，推荐相应数量的中标候选人。 |
| （2） | 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 |
| （3） | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 |

# 第二部分  工程量清单

盱眙县淮河干流综合治理生态廊道建设项目（打石山段）土方工程清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方购置回填压实 | m3 | 120000.00 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清运 | t | 50000.00 |  |  |  |
| 3 | 合价=1-2 |  |  |  |  |  |

投标人 (盖章)：

法定代表人或委托人(签字)：

时       间：     年   月   日

第四部分  投标文件格式

盱眙县淮河干流综合治理生态廊道建设项目（打石山段）土方工程

# 投 标 文 件

项  目 名 称：

投   标   人：            		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	________（¥_______	）的投标价（增值税税率_____%），并按合同约定履行义务。

2.	我方承诺工期为           。

3．我方承诺响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期  60天 内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在中标后规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地   址：

电   话：

日   期：    年  月   日

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

授权委托书

本人          （姓名）系（投标人名称）          的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签 字。

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年   	   月	   日

承 诺 书

我公司郑重承诺在投投标截止日起算，前2年内不存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

特此证明。

单位名称：（盖公章）

年  月  日

第四部分  合同协议书

合同协议书

买方：                                          （以下简称甲方）

卖方：                                          （以下简称乙方）

经甲、乙双方充分友好协商，就_________________________等订立本合同，以便共同遵守。

一、工程项目全称： _____________________________________

二、合同价款

1.工期：___________________    ___________   _________

2.工程质量要求：_______________________________________

3.工程地点：____________________________________________

4.合同价款为人民币（大写）：_____________________________

合同价款包括但不限于：土源购置费、土方回填压实费（包括人工、机械）、建筑垃圾装车费、运输费、装卸费、保险费、环保费、管理费、利润、税金及土方工程所发生的一切其他费用。

乙方需提供     %增值税专用发票。

四、合同生效

本合同经双方签字后生效，乙方签字人员的身份证复印件、授权委托书原件等同时附后。

五、付款方式

1.付款方式： 工程完成工作量50%时付已完工程量的30%进度款，工程量累计完成至70%时，累计付至已完工程量的50%进度款；完工验收合格后付至已完工程价款的70%，审计结束后付至已完工程价款的90%；余款在工程竣工验收合格之日起二年后无质量问题一次性无息付清。

2．履约担保：壹拾万元，转到甲方指定账户。

六、双方责任

1．甲方负责现场告知乙方所需要施工的范围、完成时间、标准要求。

2．甲方负责协调乙方在施工作业过程中非乙方原因造成的各种矛盾。

3．乙方必须严格按照招标人规定的作业范围、安排专人看护现场建筑垃圾；完成时间及标准要求进行施工，车辆、机械设备进退场费均由乙方承担。

4．乙方承担车辆、机械设备的操作、日常维护和燃油燃料等。

5．乙方雇佣的人员、机械设备须全部缴纳相关保险等费用，并在甲方处进行登记；施工期间造成施工人员或第三方人员伤亡或经济损失，均由乙方承担相应的法律责任（经济的、民事的及法律的）。

6．因施工现场情况特殊，不能进行连续施工，乙方应按照甲方要求合理组织调配机械进场施工。甲方不承担乙方所有的人员窝工费用及机械设备停工费用。

7．乙方必须服从甲方管理，不得消极怠工、不得在没有甲方人员到场的情况下清运建筑垃圾，发现一次处罚5000元/次，同时对现场做好看护，防止甲方材料流失。

8．乙方应完全服从遵照甲方的指令和要求进行施工,并按甲方的进度计划安排组织机械的进出场。在施工过程中要注意周边环境，不得野蛮施工，要注意保护现场的植物及其他设施，倘若乙方故意或野蛮施工损坏现场的任何植物、苗木及其他设施，一切均由乙方负责赔偿并承担相应责任。

9．乙方必须严格按照国家的相关政策及法律法规进行施工，特殊情况应按照甲方要求加班加点，乙方应无条件执行。

10．乙方在施工过程中有义务对涉及的文物、树木、地下管线以及甲方要求保留的建筑材料进行保护或按照甲方要求进行堆放，如在施工过程中造成地下管线、自来水、燃气等造成破坏应第一时间告知甲方，由甲方派相关单位进行维修，维修所产生的费用由乙方承担。

11．施工现场的电力线路、广电、电信等线路，乙方有义务保护，如需拆除，乙方应告知甲方，待甲方与相关单位协调后方可拆除；

七、违约责任

1．如乙方不服从管理，采取暴力手段强行作业的，甲方有权单方面解除协议，同时没收履约及安全保证金。造成甲方经济损失的甲方有权追诉，造成违法的由公安机关处理。

2．如果乙方不能按照甲方要求进行施工，造成工程逾期的，乙方按每日按合同总价的5％金额计￥_________元计算的标准向甲方支付罚金（甲方有权从安全及履约保证金中扣除逾期罚款）。连续三次未按照目标要求完成甲方规定任务的，甲方可单方面解除协议并没收履约及安全保证金。

3．乙方因保护不力造成甲方要求保护文物、树木、管线以及甲方要求自留的建筑材料、构配件出现损失的，乙方应按价赔偿或弥补损失，情节严重的甲方可单方解除合同，并没收履约保证金。造成违法的交由公安部门处理。

4．乙方在施工过程中应严格按照相关安全生产规范进行施工作业，如违反相关安全生产规范要求出现的安全事故或第三方人身及财产造成损失的由乙方自行承担，甲方概不负责。

5．在施工过程中，如造成招标人明令要求保护的建筑物、构筑物、树木应按价赔偿，情节严重的除按价赔偿外，招标人有权单方面解除合同并没收履约 保证金，涉及违法等情况由公安部门处理。

6．在施工过程中，如乙方擅自终止合同的，甲方除没收履约保证金外，对甲方造成损失的，甲方有权向乙方进行追诉或要求乙方赔偿。

7．乙方必须严格按照甲方项目规划要求进行施工，乙方不得主观臆断进行自主施工，如因乙方的主观臆断施工造成的一切经济纠纷或法律责任，则由乙方承担一起切责任及法律后果。

8．乙方应对涉及历史悠久重点保护的房屋或其他有形资产需要严格进行保护，确保房屋或其他有形资产不被损坏，如因乙方的疏忽造成的一切经济纠纷或法律责任，则由乙方承担一起切责任及法律后果。

9．乙方负责现场已有电缆、电线、管线等的防护工作，对于保护不到位而造成损坏的，由施工单位承担相关责任并进行维修或赔偿。

八、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知5日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

九、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．本合同履约地为甲方指定的工程所在地。若合同发生纠纷无法协商解决时，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向盱眙县人民法院起诉。

十、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十一、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议，该补充协议具有同等法律效力。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代表人（签字）：                  或委托代表人（签字）：

联系电话：           　               　联系电话：

公司地址：                           　 公司地址：

开户行：                                开户行：

公司帐号：    　                        公司帐号：

三证合一号码：                          三证合一号码：

年  月  日　　　　　　                 年  月   日