盱眙县管仲镇牌坊村省级投资土地整治项目

绿化工程

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2021年8月31日

# 第一部分、投标须知附表

### 一、投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 盱眙县管仲镇牌坊村省级投资土地整治项目绿化工程 |
| 2 | 工程地点 | 管仲镇 |
| 3 | 招标内容 | 绿化工程，包含国槐和樱花，具体见工程量清单。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 招标人 | 江苏天源建设集团有限公司 |
| 6 | 招标控制价 | （1）控制价为 193550元整；（2）如投标报价高于招标控制价的，将否决其投标。 |
| 7 | 工期 | 工期：30日历天，具体开工日期以甲方通知为准。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由分包方承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整工期的权利，投标人不得因此增加费用。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 投标人信誉良好，具有独立法人资格；营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 投标人具有有效的安全生产许可证。 （3）投标人具有开户许可证（基本存款账户信息）。 （4）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能有一家参加本次投标。 （5）投标人近 3 年（2018年8月1日以来）承担过类似园林绿化工程业绩（提供中标通知书和合同，以合同日期为准）。 （6）投标截止日起算，前3年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近3年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。(提供承诺函) （7）本次投标不接受联合体投标。 （8）投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。 （9）不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。 （10）参加本工程投标的投标单位代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件。 （11）符合法律、法规规定的其他条件。 （12）投标人的资质应符合本条（1）-（11）要求，否则作资格审查不合格处理 (（其中（8）-（9）项由招标人在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单及是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格审查不合格）。 |
| 9 | 报价依据 | 招标人提供的工程量清单、做法说明、施工图纸、质量标准执行国家、地方或行业现行的相关规范和标准；现场的实际勘查情况；市场信息及相关法规条文。参与投标单位在报价前，应对工程现场进行视察及必要的勘查(包括且不限于对工程所在地周边环境、交通道路、现场条件、现有的土壤情况、临时堆土的可能性及地块周边排水等)。选定的中标单位不得以不清楚现场情况或不清楚现场的地下情况为由而作出额外索赔、变更、签证或提出延长竣工期限的要求。 |
| 10 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定单价。最终按实际完成合格工程量结算。合同价款中包括的风险范围：招标图纸和招标清单范围内所有（不）可预见的一切费用，包括人工、材料、机械及其调整，均由中标人自行考虑，自行承担。 (1)本工程工程量清单中单价、合价应由投标人填写，税金由投标人全部承担，无其他调整因素。本工程因总包人、监理、业主、设计单位、征地拆迁等原因造成停工，工期可顺延，但没有费用补偿。 (2)工程量清单单价包括完成招标范围的所有内容所发生的费用，以及为实施和完成本合同工程所需的一切人工费、材料费、运费（包括材料运送至现场及场内转运）、机械费（含进出场、油料费及转运费）、管理费、规费、利润、税金、保险、安全文明施工、技术措施、冬雨季施工、组织措施、安全措施、质量措施、临时设施、检验试验、质检、测量、交通、扰民、二次进场、成品保护、工人食宿、生产及生活用水、用电（包含发电机发电）、土石方开挖、种植土回（换）填、土壤改良、平整、翻松、整理、铺设表土、水、肥料等及乔木等采购、种植、养护、协调矛盾费、因地下管线影响施工增加的费用等费用，以及完成合同内容的所有责任、义务和一般风险。未列细目、不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本工程的其他细目的单价中。 |
| 11 | 技术要求 | 本工程应满足技术规范、工程图纸、国家及工程所在地相关标准、规范。养护期两年，二级养护等级。 |
| 12 | 质量目标及安全目标 | (1)本工程内的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家及工程所在地相关标准、规范。同时，本工程质量要求达到国家质量验收规范合同标准, 质量标准：合格，养护期两年，二级养护等级。 (2)安全生产要求：安全无事故。 (3)文明施工、节能环保要求：节能降耗，减少污染，排放达标；做到施工不扰民、施工无投诉，确保绿色、文明、环保样板工地。 (4)施工中所使用材料、设备、机械必须为符合国家或行业标准的合格产品，能满足图纸和工程生产经营的技术要求，同时保证能一次通过监理及质量验收部门的验收，由于产品自身质量问题造成的施工返工、工期延误，投标人应承担由此带来的全部责任。 1）施工前应将工作范围及周边清扫干净、干燥、无杂物，所发生的费用由中标方承担。 2）中标方需服从招标方及监理、业主的管理，协助做好取样及相关实验等工作，保证一次验收合格。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件的有效期为开标之日后的60天，在投标文件有效期内撤回投标文件将没收其投标保证金。 |
| 14 | 投标文件签署 | (1)提交的纸质投标文件为正本1份，副本1份，装袋密封。投标文件所有内容（签字除外）一律机打，手写无效，装订成册。 (2)正式投标文件的任何一页都不应修改。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或授权委托人签字并盖章。 (3)投标文件恕不退还。 |
| 15 | 投标文件递交 | 截止时间 | 地 点 |
|  |  | 2021年9月13日9:00分 | 江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室 |
| 16 | 开标 | 同投标文件递交截止时间 | 同投标文件递交地点 |
|  |  | 请法定代表人或授权委托人携带本人身份证准时参加开标。 |
| 17 | 投标文件不予接收的情形 | （1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求进行签到、登记的。（3）未按招标文件规定装订、密封盖章的； |
| 18 | 投标保证金 | 所有参与投标的单位需缴纳 贰仟元 现金投标保证金，与投标文件同时提交，未提交则视为投标文件视为无效。未中标的投标人保证金当场退还，拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。 投标人在投标文件有效期内撤回投标文件的或无故违约和不签订分包合同，我公司将没收其投标保证金并取消其中标资格。 |
| 19 | 履约保证金 | 中标后五日内提交履约保证金：履约保证金按合同价的10%收取。工程完工验收合格后一个月内退还，退还所需材料：履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明（以上材料均为提供原件） |
| 20 | 履约保证金缴纳账户 | 开 户 名 称：江苏天源建设集团有限公司 开 户 银 行：江苏盱眙农村商业银行营业部 账 号：3208300011010000029087 特别注意：转账需备注“XXXX项目-XXX工程履约保证金”；必须由企业基本户转入，备注清晰，否则按未交履约保证金处理。 |
| 21 | 投标文件组成 | 投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、资格审查资料、附表及承诺书。 |
| 22 | 评标 | 经评审的最低投标价法。 （1）评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标价由低到高的次序向招标人推荐1-3名的中标候选人，评标价相同及其他情形，由招标人现场抽签确定排名顺序。 （2）评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定投标文件为无效标后，因有效投标人不足3个，但报价合理可行，且在招标人的期望值范围内，则评标委员会根据招标文件中的评标办法从有效投标人中推荐中标候选人。 |
| 23 | 定标办法 | 排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 |
| 24 | 现场勘察 | 投标人自行组织勘察。 |
| 25 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订合同则没收投标保证金。 |
| 26 | 付款条件 | 绿化工程施工完成付至工程价款的 60%；工程完工验收合格付至工程价款的 80%；养护期满一年（自验收合格之日起）付至工程价款的 90%；审计结束后付至审定总价的100%。 （付款需提供增值税专用发票及相关凭证） |

二：投标文件否决性条款摘要及评标

| （一） | 否决条款：投标人及投标文件符合下列否决投标条款之一的，其投标文件予以否决 |
| --- | --- |
| （1） | 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； |
| （2） | 投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不接受联合体投标）； |
| （3） | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； |
| （4） | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| （5） | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| （6） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； |
| （7） | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| （8） | 投标人的法定代表人或其委托代理人未按规定出席开标会的； |
| (9) | 与资格审查有关的资料，投标人未提供装订在投标文件中的； |
| (10) | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按照评标办法规定的原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的； |
| （二） | 投标报价有算术错误的情形： 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 |
| （三） | 澄清、说明或补正：在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正。 |

# 第二部分  绿化分包协议书（见附件1）

# 第三部分  工程量清单

| 盱眙县管仲镇牌坊村省级投资土地整治项目绿化工程 工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 国槐 | 株 | 852 |  |  | 胸径≥8cm、株高450-500cm、 冠幅250-300cm，分枝点高度200cm以上、全冠，树形优美 |
| 2 | 樱花 | 株 | 1315 |  |  | 地径≥5cm，高度130-150cm，冠径＞180cm |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人 (盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

时    间：    年   月  日

第四部分  投标文件格式

盱眙县管仲镇牌坊村省级投资土地整治项目

绿化工程

# 投 标 文 件

项  目 名 称：

投   标   人：            		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 投 标 函

致： __________________________

1、根据你方招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）________	（¥      	）的投标报价（其中增值税税率为_________）并按图纸、工程量清单、合同条款、工程建设标准要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

3、我公司承诺的工程质量为:          。

4、我公司承诺的工期为         。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提供履约保证金。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                     （盖章）

单位地址： ______________________________________________

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

联系电话： ________________________________________________

日        期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

三、授权委托书

本人          （姓名）系（投标人名称）          的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：30天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年   	   月	   日

四、工程量清单

五、资格审查资料

六、附表及承诺书

6.1项目管理人员配备情况表

6.2拟投入的主要施工机械设备表

6.3劳动力计划表

6.4计划开、竣工日期和施工进度横道图

6.5承诺书

6.1项目管理人员配备情况表

工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担类似工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |

一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

6.2拟投入的主要施工机械设备表

工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3 劳动力计划表

工程                                                 单位：   人

| 月份 人员 工种 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4 计划开、竣工日期和施工进度横道图

1.投标人应提交的施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

6.5         承诺书

我公司郑重承诺：1、投标截止日起算，前3年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近3年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2、保证所施工工程质量全部合格、且顺利通过工程竣工验收；保证不拖欠农民工工资；承诺已对所投标项目进行实地现场勘查，对项目施工环境、气候、地形、地貌、现状地上地下结构物、附近村庄已有充分了解，在此承诺，均已充分考虑现场勘查实际情况，并且已把勘查情况考虑在投标报价中。

3、若我公司中标后，严格按照施工图纸施工及履行养护义务（养护期二年）。

特此证明。

单位名称（盖公章）

年  月  日

植物种植及防护

本工程采用的技术规范:

⑴《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-1995）。

⑵其他有关的国家现行规范、标准

本章工作内容包括施工及维护期间的环境保护，以及植物防护工程中植物的种植和管理等的有关作业。

一、 施工前准备

1.本工程必须按照批准的工程设计图纸以及有关文件施工。施工人员应掌握设计意图，进行工程施工准备。

2.施工前，设计单位向施工单位进行设计交底，施工人员应按设计图纸进行现场核对。当有不符合之处时，应提交设计人员确定。

⑴根据绿化设计要求，选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

二、种植材料和播种材料

1.种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。

2.苗木的挖掘、包装应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料－－木本苗》（CJ/T34）的规定。

3.所种植物的根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害。

三、种植前土壤处理

本节工作为绿化工作开始前，在绿化区域内按照图纸布置和要求，保持地表面的平整，翻松、铺设表土等施工作业。

1.种植前或播种前应对该地区的土壤采取相应的改良处理、施肥等措施。

2 植物生长所必需的最低种植土厚度应符合规范的规定。

3.种植地的土壤如含有建筑废土，不能打碎的土块，砾石、树根、树桩和其它垃圾和不适合种植的材料应清除并运到监理人同意的地点废弃。覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土。

4.种植地的其它有害成份，以及强碱性土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据林草生长的特殊要求，采取相应的改良土壤的技术措施。对草坪种植地应施足基肥，翻耕 25～30mm，搂平耙细，去除杂物，平整坡度（坡度应符合设计要求）。

5.利用的表土，是指河道土方开挖中清理场地或道路挖方开挖存放的材料。

6.开挖的表土，是指承包人可以在用是用地界内取得，其开挖的部位、深度，应在监理人指导下进行，如当地无表土可取，承包人应负责自其它处取得。

7.表土的提供

（1）承包人应在表土铺设前至少 7 天通知监理人。

（2）承包人应做出采集表土的计划安排，支付所有的费用，并应给监理人提供有关良好表土的样品；附上一份副本，说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。采集地在用地界外应经有关单位批准。

8.土肥料和水的要求

⑴肥料

每亩 300kgN-P-K 复合肥（有效成份 25％），并于 10cm 内土壤混匀。

⑵水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其它对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）的要求。

9.起苗及运输

按设计要求，充分理解设计意图、设计效果。除特殊树形和设计要求外，均要采用生长健壮、分枝多且均匀、冠幅丰满、无病虫害、无老化等非正常状况的苗木；以苗木大小确定土球规格，普通苗木土球直径=2×树地径周长+树直径，大苗土球应加大，根据不同情况土球是胸径的7-10倍。挖出符合规格的泥土后，用草绳或编织袋按要求包好。苗木装卸车时应轻吊、轻放，不得损伤苗木和土球而影响植物存活。在运输过程中，必须采取足够措施，保证树身、树形、重要观赏部位的枝条和着尘点不被损坏，土球完整结实；装运竹类时，不得损伤竹竽与竹鞭之间的着尘点和鞭芽。灌木及花草应分层放置，以防断枝、烂叶而影响景观。对于运抵现场后而不能立即种植的植物应放在阴凉处，必要时作假植处理，并浇足充分的水分，确保植物成活。

四、种植穴的挖掘

1.种植穴挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。

2. 种植穴的定点放线应符合下列规定：

（1）种植穴定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

（2）种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。

（3）定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。

（4）行列树定点遇障碍物（高压线等）影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。

3. 种植穴的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤而定。穴必须垂直下挖，上口下底相等，规格应规范的规定。

4.当土层干燥时应于种植前浸穴。

5.挖穴后，应施放腐熟的有机肥作为基肥。

五、苗木种植

1.种植质量

规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏画的合理朝向。种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。

种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深5—10cm。

2.乔木种植

种植要求：种植时应严格按照设计要求核对苗木品种、规格及种植位置。将基本肥、复合肥与种植土充分混合，再将树木放入树穴内，应注意观赏面的合理朝向。随即填入肥泥混合土，约每填20cm松土压实一次，覆土深度比泥头高出3-5cm。

苗木修剪：在种植前，为减少树木体内水分蒸发，保持水分代谢平衡，使新种树木迅速成活和恢复生长，必须及时修剪部分枝叶，修剪时应遵循各种树木自然形态的特点，修剪整型的花坛和绿篱灌木，严禁使用单干无分枝苗；竹子、棕竹等从小类植物须有较多分枝，冠幅丰满。在保持树冠基本形态下，剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，适当剪摘部分树叶。

大树种植：需用吊机等机械种植，并要求专人负责指挥，且注意施工安全，种植完毕，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，以稳定树木原有的树姿。

树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。种植裸根树木时，应将种植穴底填上呈半圆土堆，置入树木填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。带土球树木必须踏实穴底上层，而后置入种植穴，填上踏实。

假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔鲜、泥炭等保湿透气材料。

3.落叶乔木在非种植季节种植

应根据不同情况分别采取以下技术措施：

苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

苗木应进行修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的三分之—，同时必须加大土球体积。可摘叶的应摘去部分叶片，但不得害幼芽。夏季可搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。

4.树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：

淋定根水：新植树木无论何种天气，均应在栽植完成后当日浇透第一遍定根水，以后应根据当地情况及时补水。淋定根水时，水压不宜过大，避免直接冲刷土球造成根系露。可采用多次浇少量水，直至土球及土壤吸足水分，并适量喷洒树干及树叶，一般每天浇一次水。

种植后应在略大于种植穴直径的周围，浅挖一圆形保水圈，以直径60-80cm为宜，灌木以40-60cm为宜，深度为3-5cm为佳。堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

干旱季节时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10时前和下午15时后进行。浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

5.植后管理

（1）植物种植后，应及时进行浇水养护，浇水应浇透，在植物种植后15天内浇水不得少于2-3次，其后一般每周浇水一次，直到植物成活为止；

（2）追肥：可采用0.3%尿素水溶液，以背负式喷雾机或机动喷雾机喷雾，以叶片不滴水为好；

（3）病虫害防治：注意病虫害发生情况，及时防治；

（4）补植：死亡的乔木适时补植。

六、施工要求

1．提供植物、检查及运送

（1）在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂粘土浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装；运到工地及种植前，这些土球应结实，草包应完好，树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断。

（2）多年生植物以及其它植物应在合适的容器内运转，保护好根系，这些植物发育充分并有足够根系，从容器中移出时应裹满泥土。

（3）植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、尺寸、树龄或其它详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包以及容器内的各种规格植物的数量。

2．储存和保护

（1）运到工地后 1 天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

（2）裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并保持湿润。

3．种植准备

（1）承包人应按植物防护工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样，在种植之前这些布置应得到监理人的检查认可。

（2）种植地段应修整到监理人指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中，所有大土块、石块、硬土及其它杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理人认可。

七、计量与支付

1. 计量

（1）人工种植由监理人按成活数验收，乔木以株或平方米计量。

（2）土壤改良、平整、翻松、整理、铺设表土、种植用水、设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其它为完成植物防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。